○「二上採石場拡張事業」に係る事後調査結果等の公表（第22回）について

2020年（令和2年）1月8日

疋田砕石

二上採石場拡張事業については、「奈良県環境影響評価条例」の手続きに基づき、平成26年6月16日から事業に着手しました。

2019年（令和元年）9月18日から2019年12月17日までに実施しました環境保全措置の実施状況及び事後調査（大気質（粉じん等）の事後調査については、地元との協議を踏まえて拡張事業の着手前から実施しています。）への取り組み状況について添付資料のとおり公表いたします。本公表資料は、“奈良県くらし創造部景観・環境局 環境政策課”で2020年（令和2年）1月7日に承諾されたものです。

これまでの公表資料（事業着手から2019年9月17日までの環境保全措置の実施状況及び事後調査への取り組み状況）については、公表（第１回～第２１回）に収録していますので、そちらをご覧下さい。

＜奈良県くらし創造部景観・環境局 環境政策課への報告＞

| 調査等の項目 |  | 調査情報 | 奈良県報告年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 環境保全措置の実施状況 |  | 疋田砕石（グループを含む）が取り組んだ環境要素毎の環境保全措置の実施内容 | 第22回事後調査報告 2019年（令和元年） 12月25日 |
| 事後調査 | 大気質 | 事業区域から発生する粉じん等（降下ばいじん）の状況を把握するため、事業区域内2地点並びに周辺の民家近傍4地点の合計6地点で実施 ・秋季：2019年7月31日～2019年10月31日 |  |
|  | 水 質 （新たな保全措置） | 2016年（平成28年）12月1日以降から新たに取り組んでいる以下に示す調査等を実施 ・新たな環境保全措置 - 目視による接触ろ材の目詰まり状況点検（1回/週） 2019年9月18日～2019年12月17日 - 自動活性ろ過器の活性炭（新品）交換（1回/年） 2019年11月28日実施 - 自動活性ろ過器の逆洗浄（4回/年） 2019年12月5日実施 - 接触ろ材の定期洗浄・設置（4回/年） 2019年11月29日実施 ※上記の点検等に併せて、モールコード設置水路に貯まった泥水等の吸引（除去）及びモールコード設置水路の洗浄作業も実施（2019年11月29日） |  |

なお、動物・植物・生態系の事後調査結果については、注目種保護等の観点から位置情報などは公表せずに、次に示すような内容に止めています。

○植物（3期工区調整池周辺地域）

| 調査項目 | 調査情報 | 奈良県報告年月日 |
| --- | --- | --- |
| 移植個体の生育状況 | ・圃場へ仮移植した種（草本類2種）の活着・生育状況 調査を実施 （2019年（令和元年）7月9日） ・圃場から本移植区域の選定 （2019年（令和元年）9月19日） ・本移植区域の整備 （2019年（令和元年）10月15日～21日） ・本移植作業の実施（草本類2種類） （2019年（令和元年）10月24日～25日） ・本移植した種（草本類2種）の活着・生育状況調査の実施 （2019年（令和元年）11月26日～27日） | 第22回事後調査報告 2019年（令和元年） 12月25日 |

以上